## Slide 1: Министерство Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (далее – Министерство) Требования к документам для проведения Министерством проверки стоимости фактически выполненных работ размеру средств, определенному сметной документацией, представленной для подготовки распоряжения Правительства Смоленской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Смоленской области
Нефедов Данил Игорьевич,
заместитель директора департамента финансового контроля Министерства, тел. 22-91-52 доб. 1103

## Slide 2: Использование средств резервного фонда Правительства Смоленской области (далее – резервный фонд) осуществляется в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 18.04.2024 № 266

## Slide 3: Основные этапы выделения средств из резервного фонда
Обращение на имя Губернатора Смоленской области с обоснованием необходимости выделения денежных средств из резервного фонда и указанием размера испрашиваемых средств
По результатам оценки обращения о выделении средств из резервного фонда исполнительный орган Смоленской области, в компетенции которого находится решение вопросов, указанных в обращении, подготавливается заключение, которое направляется в Министерство финансов Смоленской области.
По поручению Губернатора Смоленской области Министерство финансов Смоленской области готовит проект распоряжения Правительства Смоленской области о выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования

## Slide 4
Министерство осуществляет проверку соответствия стоимости фактически выполненных работ размеру средств, определенному сметной документацией, представленной для подготовки распоряжения Правительства Смоленской области о выделении средств из резервного фонда (измененной сметной документацией) в случае если размер выделенных средств резервного фонда превышает 300 тысяч рублей

## Slide 5: Допускается внесение изменений в сметную документацию
Внесение изменений в сметную документацию, представленную при выделении средств резервного фонда допускается до срока завершения работ, установленного государственным или муниципальным контрактом (договором) на выполнение работ. Измененная сметная документация подлежит утверждению и согласованию в соответствии с правилами Положения о порядке использования средств резервного фонда
Измененная сметная документация представляется в Министерство финансов Смоленской области не позднее двух рабочих дней с даты согласования.

## Slide 6
При установлении Министерством случаев несоблюдения сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами (договорами) на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству зданий, сооружений, текущему ремонту зданий, сооружений, а также по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, размер денежных средств, перечисляемых органам местного самоуправления, подлежит уменьшению на сумму, составляющую 0,5 процента от общего объема субсидии, подлежащей перечислению в местный бюджет

## Slide 7: Сроки предоставления актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)
В течение двух рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), указанные документы представляются в ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» для проверки и согласования
Документы, представляемые в Министерство направляются в течение двух рабочих дней с даты согласования акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

## Slide 8: Документы, предоставляемые для проверки
Положением определен перечень документов, предоставляемых в адрес Министерства для проведения проверки соответствия стоимости фактически выполненных работ размеру средств, определенному сметной документацией, представленной для подготовки распоряжения Правительства Смоленской области о выделении средств из резервного фонда, измененной сметной документацией.
Министерство обращает особое внимание – все предоставляемые копии документов должны быть ЗАВЕРЕНЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ!

## Slide 9: Наименование документа:
Сопроводительное письмо от имени руководителя государственного органа (органа местного самоуправления);
Копия государственного (муниципального) контракта
Копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), проверенного и согласованного ОГКУ «УКС Смоленской области» (СОГБУ « Смоленскавтодор »);
Копия справки о стоимости выполненных работ (форм КС-3), проверенной и согласованной ОГКУ «УКС Смоленской области» (СОГБУ « Смоленскавтодор »);
Копии дефектных актов;
Копия конкурсной документации (если разрабатывалась);
Копия сводного сметного расчета стоимости строительства (локальных сметных расчетов), согласованного ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области» или получивших положительное заключение государственной экспертизы.
Копия распоряжения о назначении уполномоченного лица (при необходимости)**.

## Slide 10: До проведения контрольных мероприятий
1
В случае невозможности присутствия во время проведения проверки руководителя государственного органа (органа местного самоуправления), необходимо предоставить копию приказа (распоряжения) о назначении уполномоченного лица с предоставлением права подписания акта по итогам контрольных мероприятий
2
В случае невозможности присутствия во время проведения проверки представителя подрядной организации необходимо предоставить копию письма, направленного в адрес подрядчика с уведомлением о дате и времени проведения контрольных мероприятий, а также письменные пояснения руководителя подрядной организации о невозможности присутствия

## Slide 11: Образцы некоторых документов, предоставляемых в адрес Министерства

## Slide 12
ОБРАЗЕЦ
БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ Министру Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию
с административными органами
Л.Г. Ковалевой
Уважаемая Людмила Григорьевна!
Администрация муниципального образования «___» Смоленской области в целях проведения проверки выполненных работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Средняя школа» согласно распоряжению Правительства Смоленской области от 01.01.2024 № 001-рп направляет Вам заверенные копии следующих документов:
Копия распоряжения Правительства Смоленской области о выделении средств резервного фонда;
Копия муниципального контракта;
Копия акта о приемке выполненных работ, проверенного и согласованного ОГБУ «УКС Смоленской области»;
Копия справки о стоимости выполненных работ, проверенной и согласованной ОГБУ «УКС Смоленской области»;
Копия актов освидетельствования скрытых работ (исполнительных схем);
Копия конкурсной документации (если разрабатывалась);
Копии дефектных актов;
Копия сметной документации (измененной сметной документации), согласованной ОГБУ «УКС Смоленской области» или получившей положительное заключение государственной экспертизы;
Копия распоряжения (приказа) о назначении уполномоченного лица.